<br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">依照《<a href='https://www.lawpa.cn/contract/12.html' target='_blank' data-horse>中华人民共和国合同法</a>》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人综合楼的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第一条  工程概况</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1.1工程地点：________________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1.2工程承包方式：承包人包工、包料。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1.3工程期限____天，开工日期____年___月___日，竣工日期_____年___月___日。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1.4合同价款：本合同工程暂定造价为（大写）_________________________。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第二条  工程结算方式</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">工程结算造价编制以《____年_____省建筑装饰工程预算定额》及____年____月《_____省工程造价信息》为依据，不能直接套用定额及信息价的，应提前通知甲方，由甲方确认品牌及价格后再行施工。特别贵重材料及器材品牌及价格由双方另行面议。工程量按实结算。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第三条  施工图纸</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">发包人委托承包人设计施工图纸，图纸贰份，发包人、承包人各壹份（详见附表：家庭居室装饰装修工程设计图纸）。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第四条  发包人义务</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4.1开工前7天，为承包人入场施工创造条件。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4.2提供施工期间的水源、电源。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4.3派置______同志为甲方代表协调现场施工监理。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4.4参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第五条  承包人义务</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5.3乙方在施工中发生的<a href='https://www.lawpa.cn/shigu/10.html' target='_blank' data-horse>安全事故</a>，一切责任均由乙方负责承担。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，施工人员和设备必须在7天内撤离施工现场。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5.5乙方应对该单位工程的产品负责，应做好设备、器材的防盗、防窃及产品保护工作至验收交付甲方时为止。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5.6乙方派项目经理_______同志负责现场施工工作。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第六条  工程变更</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第七条  材料的提供</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">由承包人提供的材料、设备、器材，承包人应在运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。经发包人验收合格后方可用于本工程</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第八条  工期延误</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（1）工程量变化和设计变更。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（2）不可抗力。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（3）发包人同意工期顺延的其他情况。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">8.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第九条  质量标准</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">双方约定本工程施工质量标准：《建筑装饰施工质量验收规程》以及相关的验收标准。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">施工过程中双方对工程质量发生争议，由相关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第十条  工程验收和保修</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">10.1双方约定在施工过程中属隐蔽工程的需书面通知甲方进行隐蔽验收；承包人应提前两天通知发包人进行验收，验收合格后应填写工程验收单。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人接到验收通知后七天内组织验收，经相关部门验收合格后填写工程验收单并办理移交手续。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">10.3本工程自验收合格双方<a href='https://www.lawpa.cn/qianzi/1.html' target='_blank' data-horse>签字</a>之日起保修期为一年。验收合格签字后，填写工程保修单。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第十一条  工程款支付方式</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">11.1双方约定按以下方式支付工程款：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（1）开工前按暂定价的20%预付施工备料款_____元。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（2）工程进度至50%时再付_____元。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（3）工程进度至80%时再付_____元。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（4）工程竣工验收后10天内付______元。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（5）工程竣工结算后留5%作为工程质量保证金，余款7天内一次性付清。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后___日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第十二条  <a href='https://www.lawpa.cn/weiyue/2.html' target='_blank' data-horse>违约责任</a></p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方<a href='https://www.lawpa.cn/chengdan/2.html' target='_blank' data-horse>承担责任</a>，并赔偿给对方造成的经济损失。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">12.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">12.3因一方原因，造成合同无法继续发行时，该方应及时通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">12.4发包人未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付<a href='https://www.lawpa.cn/weiyuejin/1.html' target='_blank' data-horse>违约金</a>______元。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">12.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">12.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第十三条  合同争议的解决方式</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门<a href='https://www.lawpa.cn/tiaojie/5.html' target='_blank' data-horse>调解</a>；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第十四条  因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第十五条 附则</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">15.1本合同经双方签字（盖章）后生效，<a href='https://www.lawpa.cn/contract/201.html' target='_blank' data-horse>合同履行</a>完毕后终止。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">15.2本合同签订后工程不得转包。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">15.3本合同一式肆份，双方各执贰份。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">15.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等<a href='https://www.lawpa.cn/falyu/22.html' target='_blank' data-horse>法律效力</a>。</p><br/><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">发包人（签字）___________   承包人（盖章）           </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">法定代表人_______________   法定代表人_______________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">委托代理人_______________   委托代理人_______________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">________年______月_____日   _________年_____月_____日</p>