<p/><p>【题 目】家庭居室装饰装修<a href='https://www.lawpa.cn/contract/139.html' target='_blank' data-horse>工程施工合同</a>（示范文本）<br/>【颁布单位】国家工商管理局<br/>【发文编号】GF—2000—0207<br/><br/><br/>全文</p><p>合同编号：＿＿＿＿＿＿<br/>发包人： 承包人：<br/>住所： 住所：<br/>委托代理人： <a href='https://www.lawpa.cn/yingyezhizhao/1.html' target='_blank' data-horse>营业执照</a>号：<br/>电话：法定代表人： 电话：<br/>ＢＰ机号： 委托代理人： 电话：<br/>本工程设计人： 电话：<br/>施工队负责人： 电话：<br/>依照《<a href='https://www.lawpa.cn/contract/12.html' target='_blank' data-horse>中华人民共和国合同法</a>》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：<br/>第一条 工程概况<br/>１．１ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。<br/>１．２ 工程内容及做法（详见附表１：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表２：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。<br/>１．３ 工程承包方式：双方商定采取下列第＿＿＿种承包方式。<br/>（１）承包人包工、包料（详见附表５：承包人提供装饰装修材料明细表）；<br/>（２）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表４：发包人提供装饰装修材料明细表。附表５：承包人提供装饰装修材料明细表）；<br/>（３）承包人包工、发包人包料（详见附表４：发包人提供装饰装修材料明细表）。<br/>１．４ 工程期限＿＿＿＿天，开工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。<br/>１．５ 合同价款：本合同工程造价为（大写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（详见附表３：家庭居室装饰装修工程报价单）。<br/>第二条 工程监理<br/>若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。<br/>第三条 施工图纸<br/>双方商定施工图纸采取下列第＿＿＿种方式提供：<br/>（１）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表６：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；<br/>（２）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表６：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）＿＿＿＿＿＿元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。<br/>第四条 发包人义务<br/>４．１ 开工前＿＿＿＿天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；<br/>４．２ 提供施工期间的水源、电源；<br/>４．３ 负责协调施工队与邻里之间的关系；<br/>４．４ 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；<br/>４．５ 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；<br/>４．６ 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。<br/>第五条 承包人义务<br/>５．１ 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；<br/>５．２ 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；<br/>５．３ 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；<br/>５．４ 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。<br/>第六条 工程变更<br/>工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表７：家庭居室装饰装修工程变更单）。<br/>第七条 材料的提供<br/>７．１ 由发包人提供的材料、设备（详见附表４：发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；<br/>７．２ 由承包人提供的材料、设备（详见附表５：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。<br/>第八条 工期延误<br/>８．１ 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：<br/>（１）工程量变化和设计变更；<br/>（２）不可抗力；<br/>（３）发包人同意工期顺延的其他情况。<br/>８．２ 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。<br/>８．３ 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。<br/>８．４ 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。<br/>第九条 质量标准<br/>双方约定本工程施工质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。<br/>施工过程中双方对工程质量发生争议，由＿＿＿＿＿＿＿＿＿部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。<br/>第十条 工程验收和保修<br/>１０．１ 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：<br/>（１）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；<br/>（２）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；<br/>（３）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。<br/>承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表８：家庭居室装饰装修工程验收单）。<br/>１０．２ 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表８：家庭居室装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（详见附表９：家庭居室装饰装修工程结算单）。<br/>１０．３ 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为＿＿＿＿月。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表１０：家庭居室装饰装修工程保修单）。<br/>第十一条 工程款支付方式<br/>１１．１ 双方约定按以下第＿＿＿＿种方式支付工程款：<br/>（１）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：<br/>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br/>｜ 支付次数 ｜ 支付时间 ｜ 支付金额 ｜<br/>｜－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜</p><p> </p>