<p/><p><br/>业主 (以下简称甲方)： 联系电话：</p><p><br/>施工队(以下简称乙方)： 联系电话：</p><p><br/>甲乙双方本着友好合作的态度，按照《<a href='https://www.lawpa.cn/contract/1.html' target='_blank' data-horse>合同法</a>》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同</p><p><br/>一、 工程概况</p><p><br/>工程地址：</p><p><br/>二、 价格</p><p><br/>清包工费： ￥5200元，大写：伍仟贰佰元整</p><p><br/>其中 水电工 元</p><p><br/>木工 元</p><p><br/>瓦工 元</p><p><br/>油漆工 元</p><p><br/>垃圾清运费 元</p><p><br/>三、 付款方式</p><p><br/>1、施工队进场，预支生活费： 1000元</p><p><br/>2、木工完成，付1000 元</p><p><br/>3、瓦工完成，付1000元</p><p><br/>4、工程竣工，付1800 元</p><p><br/>5、保修金 400元，从竣工之日起1年后支付</p><p><br/>四、 设计</p><p><br/>1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.</p><p><br/>2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.</p><p><br/>五、 材料</p><p><br/>1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.</p><p><br/>2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.</p><p><br/>3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票.</p><p><br/>4、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失.</p><p><br/>5、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.</p><p><br/>6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.</p><p><br/>7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程.</p><p><br/>8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作.</p><p><br/>9、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。</p><p><br/>六、 工期</p><p><br/>从 2004年 月 日起至 2004年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天</p><p><br/>七、 材料搬运</p><p><br/>甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。</p><p><br/>八、 垃圾清运</p><p><br/>1、 垃圾袋装化</p><p><br/>2、 垃圾应日日清</p><p><br/>3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所</p><p><br/>九、 劳动力管理</p><p><br/>1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。</p><p><br/>2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。</p><p><br/>3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。</p><p><br/>4、 乙方应具备在<a href='https://www.lawpa.cn/lawyers/list-310000-0-0.html' target='_blank' data-horse>上海</a>市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。</p><p><br/>5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。</p><p><br/>6、 在合同价内，乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料。</p><p><br/>7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。</p><p><br/>8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。</p><p><br/>十、 施工机具</p><p><br/>1、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。</p><p><br/>2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。</p><p><br/>十一、工地现场管理</p><p><br/>1、 现场禁止使用明火。</p><p><br/>2、 现场禁止吸烟。</p><p><br/>3、 油漆材料必须和其他材料分开放置。</p><p><br/>十二、维修</p><p><br/>1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。</p><p><br/>2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。</p><p><br/>3、 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。</p><p><br/>十三、合同附件</p><p><br/>1、 施工项目清单。</p><p><br/>2、 双方认可的报价单。</p><p><br/>3、 乙方开出的材料采购清单。</p><p><br/>十四、合同争议</p><p><br/>1、 出现争议甲乙双方先协商。</p><p><br/>2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。</p><p><br/>十五、装修要求</p><p><br/>A.装修工艺</p><p><br/>“电路安装工艺要求：</p><p><br/>1、 电路安装时，必须用有合格证书的产品材料。</p><p><br/>2、 三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。</p><p><br/>3、 所有导线安装时，必须用相应的pvc管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。</p><p><br/>4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有导线在pvc管子里不能有接头。</p><p><br/>5、 预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的，空调，浴霸，电热水器，冰箱的线路必须从开关箱单放到位。</p><p><br/>6、 所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm，按线盒必须用水泥砂浆封装牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。</p><p><br/>7、 所有导线分布到位确认无误后，可通电试验，方法为：将所有用电接头接上灯头套上15w灯泡，接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格，这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收，电气隐蔽工程初步结束。</p><p><br/>8、 安装各种灯具和开关面板，需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场，大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4×3cm木方，然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时，必须将固定罗丝切在木楞子上，严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。</p><p><br/>9、 电话线和有线电视线不得和电线同在一根pvc管内必须各行其道。”</p><p> </p>